附件1：

宜昌市航道养护隐患排查第三方咨询服务

任务书

一、项目名称

宜昌市航道养护隐患排查第三方咨询服务

二、服务内容

宜昌市航道养护隐患排查：

1.排查范围

宜昌市已实施航道整治工程的支流航道，共8条航道258公里，具体为：香溪河37.5公里，建阳河7公里，童庄河10公里，青干河19.5公里，九畹溪10公里，咤溪河10公里，黄柏河10公里，清江154公里。
   2.排查主要内容
   航道内现有航标配布、维护正常率情况，航道整治建筑物维护情况，航道维护配套设施设备情况，与航道有关的主要临河设施情况（经营性码头趸船和靠港船舶停泊水域是否占用主航道），与航道有关的跨河设施情况（跨河桥梁桥区航标、防撞设施配布情况，跨河桥梁、跨河电缆通航净高、净宽尺度情况等），航道内是否设置渔具或者水产养殖设施情况。
   3.咨询方式
   一是查看现场及内业资料对以上航道养护现状进行评价；二是对以上航道养护安全现状进行专家会诊，提出意见和建议。

4.咨询成果

提交以上航道养护隐患排查报告。

5.开展一次航道养护隐患排查专业知识培训。
    三、时间安排

签订合同后，组织开展航道养护隐患排查工作，结合三峡库区不同水位调度情况，2020年7月底完成第一阶段低水位排查，2020年12月底完成第二阶段高水位排查。