宜昌市林业综合执法支队

2021年松褐天牛诱捕监测采购

谈

判

文

件

采购人：宜昌市林业综合执法支队

2021年3月

目     录

第一章谈判邀请函	2

第二章谈判须知	5

一、总　则	5

二、竞争性谈判响应文件的编制	6

三、谈判报价要求	7

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	8

五、谈判的步骤	8

六、确定成交供应商办法	10

七、签订合同	10

八、公告、质疑	11

九、项目验收	12

十、适用法律	12

第三章采购项目服务内容及要求	13

一、项目概况	13

二、服务内容及要求	13

三、商务要求	15

第四章谈判响应文件参考格式	16

一、商务文件组成	17

二、技术文件组成	17

第一章 谈判邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），宜昌市林业综合执法支队拟就2021年松褐天牛诱捕监测劳务采购，现邀请符合条件的机构前来洽谈。

一、项目名称：2021年松褐天牛诱捕监测

- 二、服务内容：

- （一）2021年4月中旬在夷陵区雾渡河镇悬挂松褐天牛诱捕器5组，每组3套诱捕器，共15套诱捕器。按照丘陵区500m以下2个重复（6套），低山区500-800m1个重复（3套）、高山区800m以上2个重复（6套），共15套进行设置，兼顾不同松林类型和不同坡向。

- （二）开展松褐天牛监测。监测内容主要为检查诱捕器、记录松褐天牛数量和雌雄比、更换松褐天牛诱芯等。从2021年4月20日-9月20日每5天观测一次（即每月5、10、15、20、25、30号开展调查）,调查30次；9月20日-10月30日，每10天调查一次，调查4次；5-10月每月上中旬更换一次诱芯，共更换5次，并将诱芯全部回收。

- （三）收集松褐天牛诱捕器。10月30日观测松褐天牛诱捕情况后，将诱捕器回收，并送回市林业综合执法支队。

- （四）提交资料。每次监测需提供监测日志，日志含有利用元道经纬相机拍摄的每个诱捕器和诱捕昆虫合拍含有水印的照片。全部监测工作结束后提交施工总结。

三、项目预算：35000.00元

四、供应商资格要求

- 1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

- 2.具有专业施工队伍的林业公司或劳务公司；

- 3.具备有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 5.供应商有被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录的不得参与本项目政府采购活动。

- 6.本项目不接受联合体参与谈判。

五、服务时间要求

2021年4月-11月 (具体以采购商下达开工日期为准)。

六、谈判文件的发放时间和下载方法

- 1.发放时间：2021年3月30日起至2021年4月2日止；

- 2.下载方法：供应商登陆“http://lyj.yichang.gov.cn/”网站，点击“通知公告”栏后，在本项目竞争性谈判采购公告下方下载谈判文件。

七、谈判响应文件递交时间和送达地点

- 1.报名时间：参加本项目竞争性谈判的供应商必须于2021年4月2日15：00前将报名表送到宜昌市林业综合执法支队（宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）或发到邮箱（ycsfz0717@163.com），否则不能参加竞争性谈判；

- 2.谈判响应文件递交时间：2021年4月6日9:30前，逾期不收；

- 3.谈判响应文件送达地点：将纸质谈判供应文件送达宜昌市林业综合执法支队（地址：宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）,未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接收。

八、谈判时间和地点

- 1.谈判时间：2021年4月6日10：00；

- 2.谈判地点：宜昌市林业综合执法支队（宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）。

九、发布公告的媒体：宜昌市林业和园林局网站

十、联系方式：

采购人：宜昌市林业综合执法支队

- 联系人：李金鞠

- 联系电话：0717-6902120，13986805240

联系地址：宜昌市伍家岗区桔城路19-1号

第二章 谈判须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：宜昌市林业综合执法支队。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.4“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件。

3.1 符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

3.2 本项目不接受联合体谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容和要求进行编制。

5.3 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

5.5.1商务文件

1）谈判响应函；（附件一）

2）谈判报价表；（附件二）

3）谈判供应商资格证明文件：

法定代表人授权书；（附件三）

谈判供应商的资格声明；（附件四）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

采购项目的特殊条件要求：符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

4）所投类似项目合同复印件；

5）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

5.6.2技术文件

1）服务方案

2）谈判供应商认为需要提供的其他文件及资料。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7. 谈判的有效期

7.1 谈判有效期为谈判之日起30个日历日。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

7.2 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，政府采购执行机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝政府采购执行机构或采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的谈判供应商将会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第7（条）有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、谈判报价要求

8.1 谈判供应商所提供的服务均以人民币报价，报价不得高于采购人拦标价3.5万元。

8.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现，包括但不限于服务费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

8.3 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法定代表人或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应编制竞争性谈判响应文件一式两份，其中正本一份和副本一份，竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有的副本密封装在一个档案袋中。

9.3竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称；

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判邀请函”中规定的时间之前递交到采购人。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1按《政府采购法》的规定，将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

12. 成立谈判小组

12.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

13. 谈判响应文件的审核

13.1 谈判小组对谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件进行资格和符合性检查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判采购的资格。

13.2竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

13.3竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

14. 谈判

14.1谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，各谈判供应商退场等候，谈判小组进行合议。谈判小组将视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

14.2 谈判过程中，若需修正谈判文件或优化采购方案，采购人将以书面形式通知所有谈判供应商，并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字盖章后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

14.3谈判小组将根据需要决定是否要求谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

14.4谈判供应商做最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按合议情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

14.5谈判供应商的报价均超过了拦标价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整拦标价，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得林业和园林局领导批准。

六、确定成交供应商办法

15.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

15.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

15.3谈判小组对所有供应商最后报价由低到高依次排序，谈判供应商大于或等于5个，推荐第一、第二、第三为成交候选供应商，谈判供应商少于5个，推荐第一、第二成交候选供应商。

15.4采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后3个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

15.5成交供应商确定后，采购人将在政府采购指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

16.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。

16.2成交供应商不按规定时间签订服务合同，将违约行为记入诚信档案，并可从候选供应商中重新选定成交供应商。

16.3竞争性谈判文件，谈判响应文件及澄清文件，供应商在谈判中的承诺等，均作为签订合同的依据，所签订的合同不得对竞争性谈判文件、谈判响应文件以及谈判过程中的承诺作出实质性修改。

八、公告、质疑

17.1采购人将在政府采购指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等采购程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

17.2如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定时间内以书面形式向采购人和政府采购执行机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、电话等；

②质疑人法人签章和单位公章；

③具体的质疑事项及事实依据；

④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

⑤以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

17.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

17.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

17.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门、政府采购执行机构将按《宜昌市政府采购供应商诚信档案管理办法》的有关规定给予处罚。

九、项目验收

18.1 项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收，在项目验收单上签字确认。

18.2 验收标准：谈判文件、谈判响应文件、政府采购合同规定的标准。

十、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章  采购项目服务内容及要求

一、项目概况

在夷陵区雾渡河镇悬挂松褐天牛诱捕器15个，并在2021年4月-10月期间开展诱捕监测，掌握松褐天牛在我市不同时期、不同海拔分布情况。

二、服务内容及要求

（见下一页清单）

采购项目服务内容和要求清单

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宜昌市林业综合执法支队2021年松褐天牛诱捕监测 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 项目内容 | （一）2021年4月中旬在夷陵区雾渡河镇悬挂松褐天牛诱捕器5组，每组3套诱捕器，共15套诱捕器。按照丘陵区500m以下2个重复（6套），低山区500-800m1个重复（3套）、高山区800m以上2个重复（6套），共15套进行设置，兼顾不同松林类型和不同坡向。 （二）开展松褐天牛监测。监测内容主要为检查诱捕器、记录松褐天牛数量和雌雄比、更换松褐天牛诱芯等。从2021年4月20日-9月20日每5天观测一次（即每月5、10、15、20、25、30号开展调查）,调查30次；9月20日-10月30日，每10天调查一次，调查4次；5-10月每月上中旬更换一次诱芯，共更换5次。 （三）收集松褐天牛诱捕器。2021年10月30日观测松褐天牛诱捕情况后，将诱捕器回收，并送回市林业综合执法支队。 （四）提交资料。每次观测后，每次监测需提供监测日志，日志含有利用元道经纬相机拍摄的每个诱捕器和诱捕昆虫合拍含有水印的照片。全部监测工作结束后提交施工总结。 |
| 4 | 承包方式 | 中标单位独立完成，不得以任何形式分包。 |
| 5 | 质量标准 | 达到规定要求 |
| 6 | 时间要求 | 2021年4月-11月 |
| 7 | 报价方式 | 按不高于采购方拦标价报价。 |
| 8 | 付款方式 | 合同中另行约定。 |
| 9 | 投标有效期 | 30天 |
| 10 | 文件份数 | 一式两份，一份正本，一份副本 |

三、商务要求

1、服务地点：采购人指定地点，具体见下图。

2、时间要求：2021年4月-11月。

第四章谈判响应文件参考格式

宜昌市林业综合执法支队2021年松褐天牛诱捕监测项目

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日    期： 年  月  日

一、商务文件组成

1）商务文件目录

2）谈判响应函；（附件一）

3）谈判报价表；（附件二）

4）谈判供应商资格证明文件：

法定代表人授权书；（附件三）

谈判供应商的资格声明；（附件四）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）（或三证合一）；

采购项目的特殊条件要求：符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

5）所投类似项目合同复印件；

6）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

二、技术文件组成

1）技术文件目录

2）服务方案

3）团队人员

4）谈判供应商认为需要提供的其他文件及资料。

附件一

谈判响应函

致：宜昌市林业综合执法支队：

(谈判响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的2021松褐天牛诱捕监测采购竞争性谈判有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部谈判响应文件。

2.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为：合计人民币（大写）                  。承诺承担所发生的所有费用。

3.谈判响应方已详细审查全部竞争性谈判文件，同意谈判响应须知的各项要求。

4.若中标，谈判方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

5.投标书自开标日起有效期为30个工作日。

6.谈判响应方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7.我方与本竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        电话：

谈判响应方名称：                             （公章）

全权代表签字：

谈判日期：        年   月   日

附件二

| 谈判报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称：宜昌市林业综合执法支队2021年松褐天牛诱捕监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 2021年松褐天牛诱捕监测 | 松褐天牛诱捕监测内容为悬挂回收诱捕器、观测记录松褐天牛监测情况、更换诱芯等，共计35次。具体内容为2021年4月中旬在夷陵区雾渡河镇悬挂松褐天牛诱捕器15套；4月20日-9月20日每5天观测一次（即每月5、10、15、20、25、30号开展调查）,调查30次；9月20日-10月30日，每10天调查一次，调查4次，并于10月30日回收诱捕器；5-10月每月上中旬更换一次诱芯，共更换5次。 | 35次 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：    年  月  日

## 附件三

法定代表人授权书

宜昌市林业综合执法支队：

## 兹授权            同志为我公司参加贵单位组织的宜昌市林业综合执法支队2021松褐天牛诱捕监测采购项目活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从          年    月    日起至           年     月    日止。

法定代表人（签章）：

谈判供商名称：（签章）

谈判日期：        年   月   日

附：代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证扫描件

## 附件四

谈判供应商的资格声明

- 自然人：

- 1、谈判供应商姓名：

- 2、地址：                                    联系电话：

- 身份证号：

- 3、谈判供应商需要声明的其它情况：具备林业有害生物防治工作经验，能按采购方要求及时组织季节性劳务人员施工。

- 公司

1、名称及基本情况：

（1）谈判供应商名称：

（2）地址：              邮编：

电话：              传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、谈判供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照市林业局要求出示有关证明文件。

谈判供应商名称：           （签章）

授权人签字：             （签字）

电      话：

传      真：

日期：     年   月   日

附件五

采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 宜昌市林业综合执法支队2021年松褐天牛诱捕监测劳务项目 |  |  |
| 报名单位（或个人） |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |
| 纳税人编码 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 手机 |  |  | 传真号码 |  |

说明：报名表请于2020年4月2日15:00前发送到邮箱（ycsfz0717@163.com）或送至宜昌市林业综合执法支队（宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）。如无报名，将不能参加本项目的竞争性谈判，宜昌市林业综合执法支队处将不接收供应文件。

报名单位（盖章）：

年    月    日