宜昌市林业综合执法支队

办公楼屋面防水改造项目

谈  判  文  件

采购方式：竞争性谈判

招 标 人：宜昌市林业综合执法支队

2021年5月

目     录

第一章 谈判邀请函	2

第二章 谈判须知	5

一、总　则	5

二、竞争性谈判响应文件的编制	6

三、谈判报价要求	7

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	8

五、谈判的步骤	8

六、确定成交供应商办法	10

七、签订合同	10

八、公告、质疑	11

九、项目验收	12

十、适用法律	12

第三章 采购项目服务内容及要求	13

一、项目概况	13

二、服务内容及要求	13

第四章 谈判响应文件参考格式	15

一、商务文件组成	16

二、技术文件组成	16

第一章 谈判邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》，宜昌市林业综合执法支队拟就办公楼屋面防水改造项目进行竞争性谈判采购，现邀请符合条件的供应商前来洽谈。

一、项目基本情况

1、项目名称：宜昌市林业综合执法支队办公楼屋面防水改造项目

2、采购方式：竞争性谈判

3、预算金额（最高限价）：7(万元)

4、项目施工内容：（1）刚性层拆除，拆除面积186.3m2。原屋面拆除，垃圾清运（包含地面清理清洁，加拆除污染其他设备、封面、地面灰尘的打扫，人工清运至指定位置，建筑垃圾外运，外运距离自行考虑）。（2）屋面涂膜防水，面积186.3m2。屋面涂膜防水一道。（3）屋面卷材防水，面积186.3m2。高分子自粘胶膜卷材2层。（4）墙面一般抹灰，面积7.5m2。一楼药剂仓库卷闸门内墙体局部修补，铲除原破损裂口墙面，铺一层耐碱网格布，15厚DP M15预拌干混砂浆（1：3水泥砂浆）；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。（5）抹灰面油漆，面积434.7m2。室外天棚乳胶漆，含脚手架费用。

5、工期：7月31日前完工。

6、工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格等级标准。

7、安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准。

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、本项目的特定资格要求：

（1）投标单位营业执照经营范围需具备建筑装修装饰工程；

（2）供应商参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准，并提供加盖供应商公章的网上证明材料；

（3）本项目不接受联合体投标，不得违法转包、分包。

三、谈判文件的获取

1.发放时间：2021年5月31日起至2021年6月2日止；

2.下载方法：供应商登陆“http://lyj.yichang.gov.cn/”网站，点击“通知公告”栏后，在本项目竞争性谈判采购公告下方下载谈判文件。

四、谈判响应文件递交时间和送达地点

1.报名时间：参加本项目竞争性谈判的供应商必须于2021年6月2日16时00分前将报名表送到宜昌市林业综合执法支队（宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）或发到邮箱（ycsfz0717@163.com），否则不能参加竞争性谈判；

2.谈判响应文件递交截止时间：2021年6月3日9时30分（注：9时开始接受响应文件）

3.响应文件送达地点：供应商应在递交截止时间前，将加盖单位公章并密封的响应文件正本和副本现场递交至宜昌市林业和园林局（宜昌市发展大道48号）。逾期未按要求递交响应文件的，采购单位不予受理。

五、谈判时间和地点：

1.谈判时间：2021年6月3日9时30分；

2.谈判地点：宜昌市林业和园林局七楼（宜昌市发展大道48号）。

九、联系方式：

联系人：汤丹

联系电话：0717-6928733，15971667953

联系地址：宜昌市伍家岗区桔城路19-1号

第二章 谈判须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：宜昌市林业综合执法支队。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.4“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件。

3.1 符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

3.2 本项目不接受联合体谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容和要求进行编制。

5.3 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

5.5.1商务文件

1）谈判响应函；（附件一）

2）谈判报价表；（附件二）

3）谈判供应商资格证明文件：

法定代表人授权书；（附件三）

谈判供应商的资格声明；（附件四）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

采购项目的特殊条件要求：符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

4）所投类似项目合同复印件；

5）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

5.6.2技术文件

1）服务方案

2）谈判供应商认为需要提供的其他文件及资料。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7. 谈判的有效期

7.1 谈判有效期为谈判之日起30个日历日。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

7.2 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，政府采购执行机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝政府采购执行机构或采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的谈判供应商将会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第7（条）有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、谈判报价要求

8.1 谈判供应商所提供的服务均以人民币报价，报价不得高于采购人拦标价7万元。

8.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现，包括但不限于服务费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

8.3 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法定代表人或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应编制竞争性谈判响应文件一式两份，其中正本一份和副本一份，竞争性谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有的副本密封装在一个档案袋中。

9.3竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称；

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判邀请函”中规定的时间之前递交到采购人。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1按《政府采购法》的规定，将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

12. 成立谈判小组

12.1谈判小组由采购人代表和有关专家共3人组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

13. 谈判响应文件的审核

13.1 谈判小组对谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件进行资格和符合性检查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判采购的资格。

13.2竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

13.3竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

14. 谈判

14.1谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，各谈判供应商退场等候，谈判小组进行合议。谈判小组将视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

14.2 谈判过程中，若需修正谈判文件或优化采购方案，采购人将以书面形式通知所有谈判供应商，并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字盖章后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

14.3谈判小组将根据需要决定是否要求谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

14.4谈判供应商做最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按合议情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

14.5谈判供应商的报价均超过了拦标价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整拦标价，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得林业和园林局领导批准。

六、确定成交供应商办法

15.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

15.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

15.3谈判小组对所有供应商最后报价由低到高依次排序，谈判供应商大于或等于5个，推荐第一、第二、第三为成交候选供应商，谈判供应商少于5个，推荐第一、第二成交候选供应商。

15.4采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后3个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

15.5成交供应商确定后，采购人将在政府采购指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

16.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。

16.2成交供应商不按规定时间签订服务合同，将违约行为记入诚信档案，并可从候选供应商中重新选定成交供应商。

16.3竞争性谈判文件，谈判响应文件及澄清文件，供应商在谈判中的承诺等，均作为签订合同的依据，所签订的合同不得对竞争性谈判文件、谈判响应文件以及谈判过程中的承诺作出实质性修改。

八、公告、质疑

17.1采购人将在政府采购指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等采购程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

17.2如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定时间内以书面形式向采购人和政府采购执行机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、电话等；

②质疑人法人签章和单位公章；

③具体的质疑事项及事实依据；

④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

⑤以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

17.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

17.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

17.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门、政府采购执行机构将按《宜昌市政府采购供应商诚信档案管理办法》的有关规定给予处罚。

九、项目验收

18.1 项目实施完毕，采购人组织对供应商履约的验收，在项目验收单上签字确认。

18.2 验收标准：谈判文件、谈判响应文件、政府采购合同规定的标准。

十、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章  采购项目服务内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：宜昌市林业综合执法支队办公楼屋面防水改造项目

2、采购方式：竞争性谈判

3、预算金额（最高限价）：7(万元)

4、项目施工内容：（1）刚性层拆除，拆除面积186.3m2。原屋面拆除，垃圾清运（包含地面清理清洁，加拆除污染其他设备、封面、地面灰尘的打扫，人工清运至指定位置，建筑垃圾外运，外运距离自行考虑）。（2）屋面涂膜防水，面积186.3m2。屋面涂膜防水一道。（3）屋面卷材防水，面积186.3m2。高分子自粘胶膜卷材2层。（4）墙面一般抹灰，面积7.5m2。一楼药剂仓库卷闸门内墙体局部修补，铲除原破损裂口墙面，铺一层耐碱网格布，15厚DP M15预拌干混砂浆（1：3水泥砂浆）；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。（5）抹灰面油漆，面积434.7m2。室外天棚乳胶漆，含脚手架费用。

二、服务内容及要求

1、服务内容：（见清单）

施工项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 刚性层拆除 | 原屋面拆除，垃圾清运。包含地面清理清洁，因拆除污染其它设备、墙面、地面灰尘的打扫，人工清运至指定位置，建筑垃圾外运，外运距离自行考虑。 | m2 | 186.3 |  |  |
| 2 | 屋面涂膜防水 | 屋面涂膜防水一道 | m2 | 186.3 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水，高分子自粘胶膜卷村2道 | m2 | 186.3 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 一楼卷闸门墙内侧墙体局部修补，铲除原破损裂口墙面，铺一层耐碱网格布，15厚DP M15预拌干混砂浆（1：3水泥砂浆）；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。 | m2 | 7.5 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 | 室外天棚乳胶漆，含脚手架费用。 | m2 | 434.7 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费调整 |  |  |  |  |  |
|  | 增值税 |  |  |  |  |  |
|  | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、要求：

工期：7月31日前完工。

工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格等级标准。

安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准。

第四章  谈判响应文件参考格式

宜昌市林业综合执法支队

办公楼屋面防水改造项目

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日    期： 年  月  日

一、商务文件组成

1）商务文件目录

2）谈判响应函；（附件一）

3）谈判报价表；（附件二）

4）谈判供应商资格证明文件：

法定代表人授权书；（附件三）

谈判供应商的资格声明；（附件四）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）（或三证合一）；

采购项目的特殊条件要求：符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第四条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

5）所投类似项目合同复印件；

6）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

二、技术文件组成

1）技术文件目录

2）服务方案

3）团队人员

4）谈判供应商认为需要提供的其他文件及资料。

附件一

谈判响应函

致：宜昌市林业综合执法支队：

(谈判响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的宜昌市林业综合执法支队办公楼屋面防水改造项目竞争性谈判有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部谈判响应文件。

2.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为：合计人民币（大写）                  。承诺承担所发生的所有费用。

3.谈判响应方已详细审查全部竞争性谈判文件，同意谈判响应须知的各项要求。

4.若中标，谈判方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

5.投标书自开标日起有效期为30个工作日。

6.谈判响应方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7.我方与本竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        电话：

谈判响应方名称：                             （公章）

全权代表签字：

谈判日期：        年   月   日

附件二

谈判报价单

工程名称：宜昌市林业综合执法支队办公楼屋面防水改造

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 刚性层拆除 | 原屋面拆除，垃圾清运。包含地面清理清洁，因拆除污染其它设备、墙面、地面灰尘的打扫，人工清运至指定位置，建筑垃圾外运，外运距离自行考虑。 | m2 | 186.3 |  |  |
| 2 | 屋面涂膜防水 | 屋面涂膜防水一道 | m2 | 186.3 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水，高分子自粘胶膜卷村2道 | m2 | 186.3 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 一楼卷闸门墙内侧墙体局部修补，铲除原破损裂口墙面，铺一层耐碱网格布，15厚DP M15预拌干混砂浆（1：3水泥砂浆）；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。 | m2 | 7.5 |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 | 室外天棚乳胶漆，含脚手架费用。 | m2 | 434.7 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费调整 |  |  |  |  |  |
|  | 增值税 |  |  |  |  |  |
|  | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：    年  月  日

## 附件三

法定代表人授权书

宜昌市林业综合执法支队：

## 兹授权            同志为我公司参加贵单位组织的宜昌市林业综合执法支队办公楼屋面防水改造项目的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从          年    月    日起至           年     月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：        年   月   日

附：代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证扫描件

附件四

采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 宜昌市林业综合执法支队 办公楼屋面防水改造项目 |  |  |
| 报名单位（或个人） |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |
| 纳税人编码 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 手机 |  |  | 传真号码 |  |

说明：报名表请于2021年6月2日16:00前发送到邮箱（ycsfz0717@163.com）或送至宜昌市林业综合执法支队（宜昌市伍家岗区桔城路19-1号）。如无报名，将不能参加本项目的竞争性谈判，宜昌市林业综合执法支队将不接收供应文件。

报名单位（盖章）：

年    月    日