大老岭2021年度省级补助水利工程维修

养护项目竞争性谈判文件

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局

2021年10月

第一章  谈判邀请函

根据采购相关要求，宜昌三峡大老岭自然保护区管理局拟就2021年度省级补助水利工程维修养护项目进行部门竞争性谈判采购，现邀请符合相关要求的供应商前来洽谈。

- 一、采购项目名称：大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目。

二、项目预算：6万元（拦标价）。

三、项目概况：

1.工程内容：水库巡查道路、坝体杂草灌木及溢洪道清理；安全护栏及防护铁链修复；浆砌石挡土墙新建及修复；水库安全标识标牌制作；采购防汛物资1批。

2.施工地点：大老岭情人湖水库及陷马池水库。

3.总工期：30日历天。

4.工程质量标准：合格。

四、供应商必须具备的基本条件：

因本项目施工现场公路未通，施工材料运输困难，为便于项目的施工与管理，特对本采购项目制定以下条件要求：

1.具备有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

2.具有从事过类似工程建设经验；

3.具有良好的信誉度，口碑好，组织管理能力强；

4.投标人在投标前需要到现场查看了解项目基本情况与施工环境，向采购方了解施工及采购要求，并领取现场勘查函，凭现场勘查函递交谈判文件，否则不予受理；

5.防疫要求：参与投标人员需服从疫情防控要求，不符合防疫要求的人员不得进入保护区。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

五、谈判文件的领取时间及领取方式：

1.竞争性谈判文件的获取时间： 2021年10月22日起至2021年10月26日18时止。

2.竞争性谈判文件的获取方式：参加竞争性谈判的供应商在公告时间内到大老岭管理局新宫场部（夷陵区邓村乡对村集镇23号）领取或直接在宜昌林业和园林网下载（http://www.ycly.gov.cn）。

六、谈判响应文件递交截止时间和送达地点：

1.谈判响应文件递交截止时间： 2021年10月27日9时00分 (注8时30分开始受理谈判响应文件)；未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

2.谈判响应文件送达地点：宜昌三峡大老岭自然保护区管理局新宫三楼会议室

七、谈判时间和地点：

1.谈判时间：2021年10月27日9时00分

2.谈判地点：宜昌三峡大老岭自然保护区管理局新宫三楼会议室

八、联系方式：

联 系 人：田风雷

联系电话：0717-7501119   15907208925

联系地址：邓村集镇23号（大老岭管理局新宫场部）

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局

2021年10月22日

第二章  谈判须知

# 一、总　则

# 1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目。

# 2. 定义

2.1“采购人”是指：宜昌三峡大老岭自然保护区管理局。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的企业法人。

2.3 “监管部门”是指：宜昌市林业和园林局。

2.4 “成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的供应商。

2.5 “货物”是指：达到合格标准的大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目。

2.6 “服务”是指：除货物和工程以外的其他对象。

2.7 “竞争性谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

# 3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1 符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第七条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2 本工程不接受联合体的谈判。

# 4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 根据《政府采购法》相关规定，本项目采购不向成交供应商收取服务费。

# 二、竞争性谈判响应文件的编制

# 5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容（包括所有的补充通知及附件）进行编制，响应文件应编制详细的目录。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件只提交商务文件。

5.6.1商务文件

1）谈判响应函

2）法定代表人身份证明

3）法人授权委托书（法人本人参加不需要）

4）投标保证书

5）报价表

6）工程量清单报价表

7）需要提供的其他有关资料

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

# 7. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

# 8. 谈判的有效期

8.1 谈判有效期为谈判之日起45个日历天。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

8.2 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购人的这种要求，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。

- 谈判报价要求

# 9.  谈判报价要求

9.1 谈判供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

9.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括劳务费、设备费、安全措施费（含遇外伤害保险）、管理费、税金、利润等各种应有费用。

9.3 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

# 四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

# 10. 谈判响应文件的份数和封装

10.1谈判供应商应编制竞争性谈判响应文件一式二份，其中正本壹份，副本壹份。

10.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件用信封密封提交。

10.3 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称；

3）在（谈判文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封。

# 11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判邀请函”中规定的时间前递交到采购人。

# 12. 迟交的竞争性谈判响应文件

12.1按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

# 五、谈判的步骤

# 13. 成立谈判小组

13.1谈判小组由采购人单位确定专家不少于3人(包含3人)的单数组成。

# 14. 谈判响应文件的审核

14.1 谈判小组对谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件进行资格和符合性检查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判采购的资格。

14.2竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

4）报价超过拦标价格的。

14.3竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判采购的资格。

# 15. 谈判

15.1谈判小组按已确定的谈判顺序，与供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行第二轮或第三轮谈判。

15.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购人将以书面形式通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字后密封送交谈判小组。逾期不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

15.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行书面报价，并作出有关承诺的书面说明，密封递交谈判小组。

15.4谈判供应商作最后报价，谈判小组按合议情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

15.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

- 确定成交供应商办法

# 16. 确定成交供应商办法

16.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

16.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

16.3当评审合格的谈判供应商不超过四家（含）时，谈判小组向采购人推荐两名成交候选供应商；当评审合格的供应商超过四家时，谈判小组向采购人推荐三名成交候选供应商。

16.4采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后3个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

16.5成交供应商确定后，采购人直接在宜昌林业和园林局网站下载（网址：http://www.ycly.gov.cn/）发布成交公告，公示期满后采购人向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 签订合同

# 17. 签订合同

17.1成交供应商在收到《成交通知书》后，在规定的时间内与采购人签订施工合同。

17.2合同主要条款

1）项目实施完毕，采购人根据谈判文件、谈判响应文件、施工合同约定的标准对施工方的任务完成情况进行综合验收，据实确认完成工程量。

2）根据实际完工工程量和单位投标报价据实结算工程价款。

17.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止成交供应商继续履行合同的权力。

- 公告、质疑

# 18. 公告及质疑

18.1 采购人直接在宜昌林业和园林局网下载（网址：http://www.ycly.gov.cn/）发布采购公告、通知、评审结果等谈判程序中所有信息。成交公告期为5个工作日。

18.2 如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在公告期内（5个工作日内）以书面形式向采购人提出质疑。质疑文件必须是谈判供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。

18.3 公告期内谈判供应商提出的质疑，采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

18.4谈判供应商对采购人的答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

- 项目验收

# 19. 项目验收

# 19.1 项目实施完毕，采购人组织相关人员对成交供应商的履约情况进行验收，并在项目验收单上签字确认。

19.2 验收标准:谈判文件、谈判响应文件、施工合同规定的标准。

# 19.3 采购人采购项目验收联系电话:0717—7501119。

# 十、适用法律

# 20. 适用法律

20.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章  采购要求及工程量

一、报价要求

该项目包括劳务工资费用、机械设备费、物资采购费、安全措施费、管理费、税金、利润等全部费用，设定拦标总价，采用总价包干方式。

二、商务要求

1.本工程不支付工程预付款。

2.本工程不支付工程进度款，待工程完工验收合格后一次性支付工程款。

3.本项目设定栏标价，栏标价为6万元。

- 4.合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。

- 三、工程量清单

|  | 建设内容 | - 要求或规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查道路清理 | - 清除枯枝落叶及杂草杂灌，伐桩不高于5cm,，路面整洁易行 | m | 1230 | 情人湖420m、陷马池810m |
| 2 | 坝体清理维护 | - 清除枯枝落叶及杂草杂灌，地面整洁 | ㎡ | 1300 | 情人湖830㎡、陷马池470㎡ |
| 3 | 花岗石安全护栏修复 | - 对松动花岗石护栏进行加固处理 | 根 | 8 | 情人湖 |
| 4 | 防护铁链修复 | - 补齐防护铁链及花岗石石柱 | 根 | 6 | 情人湖5、陷马池1 |
| 5 | 库侧护坡浆砌石挡土墙 | - 拆除原有挡土墙并重建 | m³ | 4 | 情人湖 |
| 6 | 浆砌石挡土墙修复 | - 修复已有浆砌石挡土墙 | m | 10.5 | 情人湖 |
| 7 | 应急通道浆砌石挡土墙 | - 清除原有土方，新修挡土墙高1.5m，宽0.5m | m³ | 60 | 陷马池 |
| 8 | 应急通道复绿 | - 绿植 | 株 | 1000 | 陷马池 |
| 9 | 安全标识标牌 | - 长3.0m*高2.6m，金属材料，仿防腐木纹理，含宣传贴膜及安装。 | 块 | 2 | 情人湖、陷马池 |
| 10 | 防汛沙袋 | - 加厚帆布抽绳款50*80 | 条 | 600 | 加印大老岭管理局标 |
| 11 | 防汛雨衣 | - 交警款雨衣，质量不低于采购方样品 | 套 | 30 | 样品经采购方认可后供货，按要求加印图标 |
| 12 | 救生衣 | - 防汛专用 | 件 | 20 | 配直径1cm长20m防汛救生绳4根 |
| 13 | 救生圈 | - 防汛专用 | 个 | 6 |  |
| 14 | 雨靴 | - 深筒 | 双 | 20 |  |
| 15 | 防汛物资存放箱 | - 不锈钢材质 | 个 | 5 | 具体尺寸结合现场情况而定 |

四、验收标准

完成合同内所有工程内容，质量达到合格标准。

（正本/副本）

大老岭2021年度省级补助水利工程

维修养护项目

竞争性谈判响应文件

项目名称: 大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目

供应商名称（盖章）：

日    期：          年      月     日

商务及技术文件组成

1）谈判响应函（附件一）

2）供应商身份证明

3）法人授权委托书（附件二）

4）投标保证书

5）报价表（附件三）

6）工程量清单报价表

7）认为需要提供的其他有关资料。

附件一

谈  判  响  应  函

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局：

依据贵方大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正副本各一份。

- 1.谈判响应函

- 2.供应商身份证明

3.法人授权委托书

4.投标保证书

5.报价表

6.工程量清单报价表

7.其他有关资料。

在此，授权代表宣布同意如下：

# 1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

# 2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

# 3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

# 4.本谈判有效期为自谈判日起，共    个日历日。

# 5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                      电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

附件二

法定代表人授权委托书

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局：

兹授权      同志为参加贵单位组织的大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目采购活动的谈判代表人，全权代表我单位处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

### 投标保证书

1.在考察了现场和研究了上述工程的投标邀请书、投标人须知、招标文件内容、合同条件、暂定工程量清单及附件后，我方决定参加本项目的投标。

2.我方保证从投递文件之日起至投标有效期内遵守本投标文件。在此期间之内，本投标文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3.如贵方接受我方投标，我方保证按照招标人的要求，组织技术力量及管理力量，安排人员和设备，作好进场施工准备，按照规定的期限开始施工，在施工过程中协调与各方的关系。

4.我方详细审核了全部招标文件，我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方同意大老岭自然保护区管理局对我方参与贵单位采购项目予以不良诚信记录。

6.我方同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7.如果贵方接受我方投标，我方保证遵守贵方的书面中标通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束双方的合同。

8.若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在接受到贵方的书面中标通知书后不在规定期限内签订承包合同，或者违反招标文件的有关规定，我方同意大老岭自然保护区管理局对我方参与贵单位采购项目予以不良诚信记录。

9.我方理解贵方不一定接受我方的投标。

投标单位(盖章) ：

法定代表人或授权代理人(签字)：

年   月   日

附件三

报  价  表

采购项目名称:  大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目

| 工程内容 | 大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（大写） | （¥： 元 ） |
| 工期（天） | 天 |
| 备 注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：      年     月     日

附件四

工程量清单报价表 采购项目名称: 大老岭2021年度省级补助水利工程维修养护项目 序号; 建设内容; 单位; 工程量; 单价; 总价. 1; 巡查道路清理; m; 1230. 2; 坝体清理维护; ㎡; 1300. 3; 花岗石安全护栏修复; 根; 8. 4; 防护铁链修复; 根; 6. 5; 库侧护坡浆砌石挡土墙; m³; 4. 6; 浆砌石挡土墙修复; m; 10.5. 7; 应急通道浆砌石挡土墙; m³; 60. 8; 应急通道复绿; 株; 1000. 9; 安全标识标牌; 块; 2. 10; 防汛沙袋; 条; 600. 11; 防汛雨衣; 套; 30. 12; 救生衣; 件; 20. 13; 救生圈; 个; 6. 14; 雨靴; 双; 20. 15; 防汛物资存放箱; 个; 5. 合计; 大写： （¥ 元）.

说明：1.清单报价总计价格必须与《报价表》一致。

2.如果不提供详细的清单报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

报价时间：      年      月      日