附件1

| 2021年住房保障目标任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：套/户 |  |  |
| 地区 | 棚户区住房改造开工 |  |  | 棚户区住房改造基本建成 |  |  | 发放城镇住房保障家庭租赁补贴 |  |  |
|  | 目标任务 | 完成数 | 完成率 | 目标任务 | 完成数 | 完成率 | 目标任务 | 发放数 | 完成率 |
| 本级 | 1904 | 1904 | 100.00% | 4081 | 4081 | 100.00% | 844 | 1467 | 173.82% |
| 夷陵区 | / | / | / | / | / | / | 58 | 63 | 108.62% |
| 宜都 | 329 | 329 | 100.00% | / | / | / | 50 | 99 | 198.00% |
| 枝江 | / | / | / | / | / | / | 50 | 122 | 244.00% |
| 当阳 | / | / | / | 1144 | 1144 | 100.00% | 210 | 215 | 102.38% |
| 远安 | / | / | / | / | / | / | 20 | 44 | 220.00% |
| 兴山 | / | / | / | / | / | / | 80 | 120 | 150.00% |
| 秭归 | / | / | / | / | / | / | 155 | 155 | 100.00% |
| 长阳 | / | / | / | / | / | / | 10 | 19 | 190.00% |
| 五峰 | / | / | / | / | / | / | 175 | 180 | 102.86% |
| 合计 | 2233 | 2233 | 100.00% | 5225 | 5225 | 100.00% | 1652 | 2484 | 150.36% |