附件

| 2022年宜昌市一季度住房保障目标任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：套/户 |  |  |
| 地区 | 棚改开工 |  |  |  | 筹集保障性租赁住房 |  |  |  |  | 公租房基本建成 |  |  |  |  | 租赁补贴发放 |  |  |
|  | 目标任务 | 完成数 | 完成率 |  | 目标任务 | 完成数 |  | 完成率 |  | 目标任务 |  | 完成数 | 完成率 |  | 目标任务 | 发放数 | 完成率 |
| 西陵区 | 1068 | 640 | 59.93% |  | 425 | 257 |  | 60.47% |  | / |  | / | / |  | 500 | 470 | 94.00% |
| 伍家岗区 | / | / | / |  | 322 | 417 |  | 129.50% |  | / |  | / | / |  | 464 | 511 | 110.13% |
| 点军区 | / | / | / |  | 95 | 95 |  | 100.00% |  | / |  | / | / |  | 7 | 14 | 200.00% |
| 猇亭区 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 50 | 15 | 30.00% |
| 高新区 | / | / | / |  | 1401 | 815 |  | 58.17% |  | / |  | / | / |  | 209 | 262 | 125.36% |
| 夷陵区 | / | / | / |  | / | 206 |  | / |  | / |  | / | / |  | 60 | 0 | 0.00% |
| 宜都 | 315 | 0 | 0.00% |  | 420 | 0 |  | 0.00% |  | / |  | / | / |  | 50 | 0 | 0.00% |
| 枝江 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 80 | 121 | 151.25% |
| 当阳 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | 700 |  | 232 | 33.14% |  | 180 | 188 | 104.44% |
| 远安 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 15 | 25 | 166.67% |
| 兴山 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 50 | 99 | 198.00% |
| 秭归 | / | / | / |  | 42 | 0 |  | 0.00% |  | / |  | / | / |  | 140 | 141 | 100.71% |
| 长阳 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 30 | 0 | 0.00% |
| 五峰 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | 170 | 175 | 102.94% |
| 合计 | 1383 | 640 | 46.28% |  | 2705 | 1790 |  | 66.17% |  | 700 |  | 232 | 33.14% |  | 2005 | 2021 | 100.80% |