附件

| 2022年宜昌市二季度住房保障目标任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：套/户 |  |  |
| 地区 | 棚改开工 |  |  |  | 筹集保障性租赁住房 |  |  |  |  | 公租房基本建成 |  |  |  | 租赁补贴发放 |  |  |
|  | 目标任务 | 完成数 | 完成率 |  | 目标任务 | 完成数 |  | 完成率 |  | 目标任务 |  | 完成数 | 完成率 | 目标任务 | 发放数 | 完成率 |
| 西陵区 | 1068 | 1068 | 100.00% |  | 425 | 257 |  | 60.47% |  | / |  | / | / | 500 | 569 | 113.80% |
| 伍家岗区 | / | / | / |  | 322 | 417 |  | 129.50% |  | / |  | / | / | 464 | 553 | 119.18% |
| 点军区 | / | / | / |  | 95 | 144 |  | 151.58% |  | / |  | / | / | 7 | 19 | 271.43% |
| 猇亭区 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 50 | 53 | 106.00% |
| 高新区 | / | / | / |  | 1401 | 815 |  | 58.17% |  | / |  | / | / | 209 | 351 | 167.94% |
| 夷陵区 | / | / | / |  | / | 206 |  | / |  | / |  | / | / | 60 | 58 | 96.67% |
| 宜都 | 315 | 230 | 73.02% |  | 420 | 0 |  | 0.00% |  | / |  | / | / | 50 | 74 | 148.00% |
| 枝江 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 80 | 120 | 150.00% |
| 当阳 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | 700 |  | 496 | 70.86% | 180 | 188 | 104.44% |
| 远安 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 15 | 29 | 193.33% |
| 兴山 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 50 | 99 | 198.00% |
| 秭归 | / | / | / |  | 42 | 0 |  | 0.00% |  | / |  | / | / | 140 | 141 | 100.71% |
| 长阳 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 30 | 16 | 53.33% |
| 五峰 | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / | / | 170 | 175 | 102.94% |
| 合计 | 1383 | 1298 | 93.85% |  | 2705 | 1839 |  | 67.99% |  | 700 |  | 496 | 70.86% | 2005 | 2445 | 121.95% |