宜昌市“清废行动”第一批交办疑似问题整改完成情况公示

2025年4月7日，生态环境部长江经济带“清废行动”第一批交办宜昌市疑似问题36个，经现场核查,11个属固体废物问题点位,25个不属固体废物问题点位,现将问题点位整改情况公示如下：

| 序号 | 县（市）区 | 点位编号 | 疑似问题编号 | 问题来源 | 是否为点位问题 | 经纬度 | 地址 | 点位说明 | 责任单位 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西陵区 | 420502CWX0001 | 9024 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 19′ 55.07″ 纬度： 30° 43′ 17.55″ | 湖北省宜昌市西陵区东苑街道爱多瑞时尚定制 | 混合垃圾 | 湖北省宜昌市西陵区综合执法中心 | 1.由高新区自然资源和规划建设局牵头，于7月20日完成该地块装修垃圾清理，并进行规范化转运处置，累计清理垃圾100车。 2.清理完成后，对该处大门进行了封堵，周边设有严密围挡，并在现场安装有监控设备，对原绿化带进行了修复。 3.该点位已完成整改。 |
| 2 | 西陵区 | 420502CWX0003 | 9023 | 卫星影像 | 否 | 经度111° 21′ 21.24″纬度：30° 42′ 6.82″ | 湖北省宜昌市西陵区大树湾村 | 建设用地 | / | 该地为宜昌市公安监管中心项目建设用地，目前宜昌城市更新投资开发有限公司正在组织进行场地施工，现场施工便道及地表剥离土均在场内转运堆存，用于后期回填，现场已要求建设方做好防尘抑尘措施，文明施工。 |
| 3 | 西陵区 | 420502CWX0002 | 9022 | 卫星影像 | 是 | 经度111° 21′ 15.63″纬度：30° 42′ 14.3″ | 湖北省宜昌市西陵区窑湾街道朝阳路 | 弃土场 | 湖北省宜昌市西陵区综合执法中心 | 1.溯源已到位,系黑虎山附近村民拆迁部分建筑砖渣。 - 目前建筑垃圾废渣已完成向（大树湾）临时公墓进出道路的转运平整，其它土方区域内现已撒播草籽覆绿。 - 3.该点位已完成整改。 |
| 4 | 点军区 | 420504CWX0004 | 9008 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 10′ 2.95″,纬度： 30° 40′ 16.6″ | 湖北省宜昌市点军区虎周公路361号 | 建筑垃圾 | / | 该点位现场核查时已清理，经询问宜昌华泰商品砼有限公司，该点位位于厂区红线内，为厂区道闸门外侧，前期厂区构筑物拆除部分建筑垃圾堆存于比，经查看厂区监控该点位建筑垃圾于4月24日清理完毕。 |
| 5 | 点军区 | 420504CWX0008 | 9009 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 10′ 30.84″,纬度： 30° 40′ 45.01″ | 湖北省宜昌市点军区惠科路1号 | 原料堆场 | / | 该点位为曙光（宜昌）创新综合体项目工地，该地块于2017年由湖北省人民政府批复转为建设用地，2023年4月点军区政府召开专题会议要求宜昌金辉投资集团有限责任公司对场地进行平整，后续施工尚未开展。该地块堆存砖渣为该公司后期场地平整施工作业原材料，堆存区域均位于项目施工围挡内，且该砖渣为大型块状，不属于易产生扬尘的细物料，也不属于固体废物。 |
| 6 | 点军区 | 420504CWX0007 | 9011 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 11′ 51.11″, 纬度：30° 41′ 8.28″ | 湖北省宜昌市点军区将军路 | 原料堆场 | / | 该点位为宜昌兄弟家庭农场有限公司堆存种植树木和花卉的种植用土，现场检查时该种植农场已将易产生扬尘的细物料进行覆盖，不属于固体废物。 |
| 7 | 点军区 | 420504CWX0003 | 9012 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 12′ 27.91″,纬度： 30° 41′ 1.5″ | 湖北省宜昌市点军区虎周公路201号 | 原料堆场 | / | 该点位为中交一公局成品石料堆场，用于宜昌三峡疏港铁路使用，查看其为颗粒较大的石子，不属于易产生扬尘的细物料，也不是固体废物。 |
| 8 | 点军区 | 420504CWX0001 | 9014 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 12′ 42.56″,纬度： 30° 41′ 31.84″ | 湖北省宜昌市点军区点军大道辅路201号 | 原料堆场 | / | 现场核查时该点位为中交一公局成品沙石料原料堆场，用于宜昌三峡疏港铁路项目施工建设，项目建设位于宜万铁路桥附近，查看其形状为较大颗粒状物料石子，不属于易产生扬尘的细物料，也不是固体废物。 |
| 9 | 点军区 | 420504CWX0006 | 9015 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 13′ 37.39″, 纬度：30° 40′ 34.43″ | 湖北省宜昌市点军区双十路 | 原料堆场 | / | 该点位为宜昌城发集团有限公司双十路（南站路-葛洲坝78号地块）市政工程项目施工，2024年12月该项目暂时停止项目建设，该点位裸土为路基施工储备用土，堆存区域位于工程建设区域内。由于项目暂时中止，目前暂时堆存在此，不属于固体废物。由于该施工地点其紧邻铁路，根据铁路行车安全要求，铁路沿线500m内无法设置防尘网。 |
| 10 | 点军区 | 420504CWX0009 | 9016 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 14′ 47.01″,纬度： 30° 42′ 30.2″ | 湖北省宜昌市点军区江城大道95号 | 原料堆场 | / | 该点位为李家河弃土场，5月6日现场核查时堆存有部分裸土，上述裸土是用于该弃土场剩余区域覆绿，5月12日已将堆存种植土推平种植植物，不属于固体废物。 |
| 11 | 点军区 | 420504CWX0005 | 9017 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 8′ 8.95″,纬度： 30° 43′ 22.1″ | 湖北省宜昌市点军区048乡道 | 弃土场 | / | 该点位场地为湖北威泰绿建有限公司朱家坪采石场产生的覆盖土弃土场，2021年11月5日经区自然资源局和农林水局批准设置，目前已达到标高停止使用，现场正在进行场地平整用于后续使用。 |
| 12 | 点军区 | 420504CWX0002 | 9018 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 14′ 48.9″,纬度： 30° 45′ 9.06″ | 湖北省宜昌市点军区牛扎坪路 | 原料堆场 | / | 现场核查时，该点位为宜昌兰花博览园项目施工现场，业主单位为宜昌花亿浓新农业有限公司，卫星拍摄点位为规划兰花种植园施工区域，正在进行场地平整作业，堆放的石块为堡坎施工的原材料，不属于固体废物。 |
| 13 | 夷陵区 | 420506CWX0007 | 8922 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 0′ 22.86″,纬度： 30° 46′ 6.8″ | 湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇秋千坪村 | 弃渣场 | / | 该点位于三斗坪镇秋千坪村，为三峡枢纽江南成品油翻坝项目秋千坪弃渣场，弃渣场内堆放的是三峡枢纽江南成品油翻坝项目建设时产生的弃渣。弃渣场已于2023年6月20日在宜昌市夷陵区自然资源和规划局取得临时用地批准书，批准书文号：夷土临字（2023）第028号。 |
| 14 | 夷陵区 | 420506CWX0008 | 8923 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 0′ 34.44″, 纬度：30° 46′ 6.71″ | 湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇秋千坪村 | 弃渣场 | / | 该点位于三斗坪镇秋千坪村，为新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路项目秋千坪弃渣场，弃渣场内堆放的是新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路项目建设时产生的弃渣。弃渣场已于2022年12月3日在宜昌市夷陵区自然资源和规划局取得临时用地批准书，批准书文号：夷土临字（2022）第052号。 |
| 15 | 夷陵区 | 420506CWX0003 | 8930 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 2′ 45.38″,纬度： 30° 51′ 19.11″ | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇政府 | 1.该地块为乐天溪镇瓦窑坪村未承包利用的荒地（坡）。自2024年三峡水运新通道准备工程启动以来，需临时征用该区域334亩地作为堆渣场地（该地块位于此范围中）。2024年11月初乐天溪镇对该临时征地范围内的液化气站、砖厂等两家企业所在区域共78亩地启动征地程序，并于2024年11月底完成征收，2025年1月已交付至三峡水运新通道（湖北）有限公司使用。该地块上主要为砖厂及液化气站拆迁后的建筑垃圾，后因交接后疏于管理，导致周边群众陆续将部分建筑垃圾及生活垃圾倾倒于此，经测算，约有10吨生活垃圾混合其中。针对该处存在的建筑垃圾和生活垃圾混堆问题，乐天溪镇立即启动分拣清运程序，采用机械、人工方式结合对现场垃圾进行分拣归类，其中对分拣出的白色垃圾托运至朱家湾村生活垃圾填埋场填埋，其中对可利用的生活垃圾进行人工分拣回收。同时，对建筑垃圾进行整合堆放，后就地掩埋无害化处理，以用于现场平整土地。 2.该点位已完成整改。 |
| 16 | 夷陵区 | 420506CWX0002 | 8931 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 4′ 32.22″, 纬度：30°51′ 26.56″ | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇江峡三路 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇政府 | 1.该点位所处地块原为乐天溪镇供销社所属商服用地，现为乐天溪镇人民政府所属，占地共计约9亩，后于2020年11月修建黎黄路被占用部分区域。2021年12月黎黄路工程竣工，施工单位将修路剩余的砂石等物料堆放于该场地内。因场地无人看管且无防护设施，导致少数村民将装修后的建筑垃圾随意堆放于此。乐天溪镇拟将建筑垃圾和弃土运至瓦窑坪村二组临时渣土堆放场内（现为宜昌铂信建材有限公司场地）堆放，待三峡水运新通道项目开工后服务并用于部分需回填平整的施工区域。 2.该点位已完成整改。 |
| 17 | 夷陵区 | 420506CWX0009 | 9019 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 17′ 52.76″,纬度： 30° 45′ 27.32″ | 湖北省宜昌市夷陵区港虹路7-22号 | 建设用地 | / | 该点位于湖北省宜昌市西陵区夜明珠路和明珠路交界处，西侧临黄柏河，为宜昌交旅绿劲置业有限公司三峡游轮中心房地产项目建设用地（p5地块）。取得了宜昌市生态环境局西陵区分局《关于三峡游轮中心房地产项目（P5地块）环境影响报告表的批复》 |
| 18 | 夷陵区 | 420506CWX0010 | 9020 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 18′ 18.45″,纬度： 30° 46′ 56.21″ | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道焦家包 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道办事处 | 1.该处建筑垃圾来源于危房拆除，现已将建筑垃圾清运至谢家湾柑橘承包园维修道路，打垫层，已对清理场地进行回填、覆土、绿化。 2.该点位已完成整改。 |
| 19 | 夷陵区 | 420506CWX0006 | 9021 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 22′ 30.63″, 纬度：30° 44′ 2.42″ | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇白庙村 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇政府 | 1.该处建筑垃圾来源于周边农户私自倾倒，已对有色垃圾分类收集后清运至垃圾中转站，原地已覆土。 2.该点位已完成整改。 |
| 20 | 夷陵区 | 420506CWX0004 | 9026 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 20′ 26.87″,纬度： 30° 48′ 35.29″ | 湖北省宜昌市夷陵区经济开发区街道111乡道 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区管委会 | 1.已全部转运至南村坪农村道路工程现场，作为路基垫层资源化利用；处置后场地覆土撒草籽复绿。 2.该点位已完成整改。 |
| 21 | 夷陵区 | 420506CWX0005 | 9027 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 20′ 37.39″, 纬度：30° 48′ 38.01″ | 湖北省宜昌市夷陵区经济开发区街道111乡道 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区管委会 | 1.已全部转运至南村坪农村道路工程现场，作为路基垫层资源化利用；处置后场地覆土撒草籽复绿。 2.该点位已完成整改。 |
| 22 | 夷陵区 | 420506CXF0004 | 9698 | 信访举报 | 是 | 经度：111° 18′ 44.55″, 纬度：30° 47′ 48.94″ | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区蔡家河村 | 建筑垃圾 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区 | 1.该点位已进行平整并复绿。 2.该点位已完成整改。 |
| 23 | 秭归县 | 420527CWX0021 | 8916 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 44′ 21.52″, 纬度：30° 52′ 27.82″ | 湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇 | 建设用地 | / | 该点位是损坏公路修复项目的场坪，2024年8月27日秭归县发展和改革局印发《关于秭归县郭家坝镇2025年荒口坪至大金坪损毁公路修复提升以工代赈示范工程项目可行性研究报告的批复》。目前该项目正在施工过程中，场坪堆放有碎石，用于道路维修硬化。 |
| 24 | 秭归县 | 420527CWX0022 | 8917 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 41′ 46.17″, 纬度：30° 54′ 57.62″ | 湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇白杨坪村 | 弃渣场 | / | 该点位为十宜高速4标4号弃渣场。 |
| 25 | 秭归县 | 420527CWX0013 | 8919 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 54′ 16.7″, 纬度：30° 47′ 2.22″ | 湖北省宜昌市秭归县两河口镇王家坪村 | 原料堆场 | / | 该点位堆放有物料，主要是碎石不易产生扬尘，物料原覆盖有防尘网，因长期未使用覆盖损毁，目前企业已重新覆盖。 |
| 26 | 秭归县 | 420527CWX0020 | 8920 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 58′ 22.5″, 纬度：30° 47′ 22.24″ | 湖北省宜昌市秭归县杨泗路411号 | / | / | 该点位堆放的为填方石头，部分区域有群众田地。 |
| 27 | 秭归县 | 420527CWX0015 | 8921 | 卫星影像 | 是 | 经度：110° 58′ 20.82″,纬度：30° 48′ 14.71″ | 湖北省宜昌市秭归县楚天路305号 | 建筑垃圾 | 秭归宜红置业有限公司 | 1.溯源已到位,系秭归县茶博园二期工地内，地块长满杂草内部有石头和水泥块。 2.已进行覆土处理，整改已完成。 |
| 28 | 秭归县 | 420527CWX0012 | 8924 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 56′ 25.17″,纬度： 30° 49′ 11.67″ | 湖北省宜昌市秭归县芝茅公路旁 | / | / | 该点位堆放有河道清理后的大石头。 |
| 29 | 秭归县 | 420527CWX0016 | 8925 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 56′ 52.74″, 纬度： 30° 50′ 29.23″ | 湖北省宜昌市秭归县S68翻坝高速197号 | 弃渣场 | / | 该点位为建筑渣土消纳场，2021年1月取得《关于秭归金缸城建筑渣土消纳场项目环境影响报告表审批意见的复函》（秭环审[2021] 1号）。 |
| 30 | 秭归县 | 420527CWX0017 | 8926 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 56′ 52.43″, 纬度：30° 51′ 34.19″ | 湖北省宜昌市秭归县港口路 | / | / | 该点位为物流园园区内空地，石头为原填方。 |
| 31 | 秭归县 | 420527CWX0019 | 8927 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 56′ 46.41″,纬度： 30° 51′ 24.4″ | 湖北省宜昌市秭归县港口路 | / | / | 该点位位于物流园区内，为原物流园填方石头。 |
| 32 | 秭归县 | 420527CWX0014 | 8928 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 57′ 3.86″,纬度： 30° 48′ 27.09″ | 湖北省宜昌市秭归县芝茅公路314号 | / | / | 该点位是原一茶厂的场坪，2020年5月获得专项扶贫资金（秭政扶发[2020] 5号），该茶厂在完成场坪建设后，觉得场地过小，另选它址建设茶厂，该场坪后续留做其他用途，在此期间，该场坪部分区域堆放的石料和沙土，茶厂做了临时抑尘措施：石料已覆盖，沙土已由农民种植秧苗。 |
| 33 | 秭归县 | 420527CWX0018 | 8929 | 卫星影像 | 否 | 经度：110° 57′ 22.87″, 纬度：30° 51′ 49.91″ | 湖北省宜昌市秭归县港口路 | / | / | 该点位位于物流园内，为原物流园填方石头。 |
| 34 | 长阳土家族自治县 | 420528CWX0008 | 9005 | 卫星影像 | 是 | 经度：111° 9′ 12.03″,纬度： 30° 28′ 44.04″ | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇242省道 | 混合垃圾 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县环卫局 | 1.长阳土家族自治县环卫局对该处生活垃圾和建筑垃圾已分类处置并完成清运，裸露地块已覆盖。 2.该点位已完成整改。 |
| 35 | 长阳土家族自治县 | 420528CWX0009 | 9006 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 11′ 26.26″,纬度： 30° 29′ 38.71″ | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县008乡道 | / | / | 村民自建房，正在施工中。 |
| 36 | 长阳土家族自治县 | 420528CWX0007 | 9007 | 卫星影像 | 否 | 经度：111° 11′ 50.76″,纬度： 30° 30′ 1.19″ | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县008乡道 | 物料堆场 | / | 该处为长阳土家族自治县龙舟坪镇抽水蓄能项目复见路项目堆料场，砂石料用于道路挡墙建设。 |